### 5.1. Kiểm tra Increment và phần chưa Done

- Phân loại theo Definition of Done (DoD):

  - SC-65: Done. Đạt 42/42 kiểm thử và hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư.

  - SC-61: Chưa Done. Thiếu bằng chứng đạt kiểm tra quyền riêng tư.

  - SC-62: Chưa Done. Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt.

  - SC-63: Chưa Done. Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao và 6 ca phân loại sai.

  - SC-64: Chưa Done. Chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại.

- Cách trình bày phần chưa Done: Nhóm công khai trực tiếp số liệu lỗi của SC-61 đến SC-64, từ chối demo các phần chưa đạt chuẩn để bảo đảm an toàn dữ liệu, và chuyển toàn bộ về Product Backlog.

- Hai điểm sai của Review cũ:

- PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu, làm mất tính minh bạch và đẩy rủi ro bảo mật vào vận hành.

- PO tự ý hứa làm mọi Feedback, gây quá tải cho nhóm và phá vỡ kế hoạch Sprint Planning sau.

5.2. Thiết kế Sprint Review (60 phút) & Feedback Log

- Agenda 60 phút:

  - 00–05' (PO/SM): Nhắc lại Sprint Goal và công bố phạm vi làm việc.

  - 05–15' (Developers): Báo cáo số liệu minh bạch phần Done (SC-65) và phần chưa Done (SC-61 đến SC-64).

  - 15–35' (Developers & Stakeholders): Demo SC-65 và để người tham gia thao tác trực tiếp trên staging.

  - 35–50' (PO điều phối): Thảo luận hai chiều bằng câu hỏi mở: Tính năng SC-65 đã hỗ trợ quy trình tiếp nhận của CSKH ra sao và điểm nào còn gây nghẽn khi vận hành thực tế?

  - 50–60' (PO): Tổng kết Feedback Log, giải thích quy trình đưa vào Backlog, không cam kết làm ngay.

- Feedback Log:

  - F-01 (Quản lý vận hành - Tăng tự động hóa lên 90%): Cần làm rõ phạm vi 90% theo loại yêu cầu nào; PO chuyển thành Spike nghiên cứu đánh đổi giữa độ an toàn và tốc độ.

  - F-02 (Trưởng nhóm CSKH - Chuyển người sớm khi AI không chắc chắn): Cần làm rõ ngưỡng tin cậy để chuyển luồng; PO tạo PBI mới và ưu tiên ở đỉnh Backlog.

  - F-03 (An toàn thông tin - Khắc phục lộ SĐT): Cần làm rõ quy chuẩn che số; bổ sung kiểm tra che PII vào DoD bắt buộc.

  - F-04 (Nhân viên CSKH - Bổ sung lịch sử đa kênh): Cần làm rõ số ngày và danh sách kênh cần lấy; PO tách thành PBI hiển thị 5 phiên chat gần nhất cho Sprint 15.

  - F-05 (Hệ thống - Tốc độ chuyển lệch P95 trên 2 phút): Cần làm rõ nguyên nhân nghẽn kỹ thuật; Developers tạo Spike đo kiểm độ trễ từng khâu.

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective (60 phút) & Action Items

- Luồng 60 phút (Không mời quản lý vận hành):

  - Data (10'): Công bố điểm an toàn tâm lý (2,8/5), nhắc nguyên tắc không phán xét, chiếu mốc sự kiện khách quan (tin nhắn riêng, staging Ngày 4, test Ngày 8).

  - Insight (15'): Dùng 5 Whys tìm lỗi hệ thống. SM can thiệp ngay nếu có phát biểu chỉ trích cá nhân để hướng về quy trình chung.

  - Action (20'): Nhóm cùng đề xuất và bình chọn tối đa 2 hành động cụ thể.

  - Follow-up (15'): Gán người phụ trách, thời điểm kiểm tra, tiêu chí nghiệm thu cho từng hành động.

- Xử lý IM-10-02: Không gia hạn đơn thuần mà giải quyết triệt để khâu hạ tầng bằng cách tự động hóa cấp quyền staging trước Ngày 3.

- Hai Action Items cho Sprint 15:

| Hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tự động hóa cấp quyền staging và chạy đợt Integration Test đầu tiên trước 17h00 Ngày 3. | Khánh Vy & DevOps | Daily Scrum Ngày 3 và 4 | Log chạy kiểm thử tự động trên CI/CD ghi nhận thành công trước 17h00 Ngày 3. |
| Mọi thay đổi quy tắc chuyển giao phải cập nhật tài liệu chung trên wiki và thông báo kênh chung trước khi ghép code. | Nam & PO | Daily Scrum khi có Pull Request | 100% Pull Request đổi logic có gắn link tài liệu wiki tương ứng. |

5.4. Chọn kỹ thuật Retrospective

- So sánh:

| Tiêu chí | Start – Stop – Continue | 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed For) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Thấp, cột Stop dễ kích hoạt đổ lỗi. | Cao, tập trung vào trải nghiệm và nhu cầu hỗ trợ. |
| Phân tích nguyên nhân | Dễ dừng lại ở hành vi bề mặt. | Tách bạch thiếu sót và mong muốn, chạm vào gốc rễ. |
| Khả năng sinh hành động | Nhanh, chuyển thẳng từ cột Start. | Cần thêm bước tổng hợp từ Lacked/Longed For. |
| Thời lượng | Dễ quá giờ do tranh cãi tại cột Stop. | Cấu trúc cân đối, dễ kiểm soát trong 60 phút. |
| Hỗ trợ người ít nói | Kém, người rụt rè dễ im lặng khi có căng thẳng. | Tốt, dễ viết ghi chú ẩn danh cho từng mục. |

- Quyết định & Trade-off: Chọn 4Ls vì điểm an toàn tâm lý đang rất thấp (2,8/5) và buổi trước đã có người ngừng phát biểu khi bị bêu tên. Đánh đổi là tốn thêm thời gian gom nhóm ý kiến sang hành động. Nhóm sẽ đổi về Start-Stop-Continue khi điểm an toàn đạt trên 4/5 trong 3 Sprint liên tiếp.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

- Luồng khép kín: Review (kiểm tra SC-65, công khai lỗi) -> Feedback Log (thu thập F-01..F-05) -> Product Backlog (PO sàng lọc, xếp thứ tự) ->  Retrospective (mổ xẻ quy trình bằng 4Ls) ->  Sprint Backlog 15 (chốt 2 Action Items) ->  Thực thi và kiểm tra tại Sprint 15.

- Truy vết 1 Feedback (F-02 - Chuyển người sớm):

  - Xử lý & Quyền cập nhật: PO đưa vào Product Backlog thành PBI thiết lập ngưỡng tin cậy chuyển giao, chỉ PO có quyền ưu tiên đưa vào Sprint 15.

  - Bằng chứng & Đo lường: 100% cuộc hội thoại có độ tin cậy dưới 0.85 tự động chuyển sang nhân viên trong vòng dưới 30 giây.

- Truy vết 1 Action Item (ACT-15-01 - Đẩy sớm Integration Test):

  - Xử lý & Quyền cập nhật: Cả Scrum Team thống nhất đưa vào Sprint Backlog 15; Khánh Vy và DevOps cập nhật trạng thái tại Daily Scrum.

  - Bằng chứng & Đo lường: Báo cáo kiểm thử đợt 1 xuất hiện trên CI/CD trước 17h00 Ngày 3 của Sprint 15 với ít nhất 90% kịch bản hoàn thành.